**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЫКАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 29 апреля 2017 № 23**

**О подготовке объектов социально-коммунальной сферы Быкановского сельсовета Обоянского района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.**

В соответствии с постановлением Администрации Обоянского района от 10.04.2017 №294 па «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства, организаций энергетики и объектов социально-культурной сферы Курской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.», в целях своевременной и качественной подготовки объектов социально - бытовой сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г. Администрация Быкановского сельсовета Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке объектов социально-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. (приложение№1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Быкановского сельсовета А.В. Кононов

 Т.А. Алексеева

 (47141)3-32-16

Утверждено

 постановлением Администрации

 Быкановского сельсовета

 от 29.04.2017 №23

 **ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по подготовке объектов социально-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источникфинансирования | Сумма затраттыс. руб. |
| 1. | Замена оконных блоков в СДКп. Пасечный | до 30.05.17 | Местный бюджет | 47,0 |
| 2. | Замена дверного блока (пожарный выход) МКУК «Быкановская сельская библиотека» | до 30.08.17 | Местный бюджет | 12,0 |
| 3. | Замена отопительного электрокотла в Быкановском СДК | до 20.07.17 | Местный бюджет | 23,0 |
| 4. | Замена отопительного котла в Пасечном СК | до 30.08.17 | Местный бюджет | 15,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 97,0 |
|  |  |  |  |  |